ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHATBOT AI HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT)

Người lập: Tạ Quang Hưng – Trưởng phòng Hệ thống thông tin

Bản nháp – ngày 06/10/2026

# 1. Mục tiêu

Xây dựng chatbot AI giúp sinh viên, giảng viên và cán bộ tra cứu nhanh thông tin đào tạo: quy chế, chương trình đào tạo, lịch học, lịch thi, điểm, học phí, tiến độ tốt nghiệp. Chatbot chạy trên hạ tầng nội bộ của trường, nhằm giảm tải cho Phòng Đào tạo và giữ dữ liệu sinh viên không rời khỏi hệ thống của trường.

# 2. Nguyên tắc cốt lõi: hai loại câu hỏi

Chatbot phải trả lời hai loại câu hỏi rất khác nhau, mỗi loại cần một kỹ thuật riêng:

| Tiêu chí | Loại 1: Câu hỏi chung | Loại 2: Câu hỏi cá nhân |
| --- | --- | --- |
| Ví dụ | “Điều kiện xét tốt nghiệp là gì?” | “Tôi còn nợ môn nào?” |
| Nguồn dữ liệu | Quy chế, CTĐT, thông báo, FAQ | Phần mềm quản lý đào tạo APIS |
| Kỹ thuật | RAG (tìm văn bản rồi trả lời) | Tool calling (gọi hàm tra dữ liệu) |
| Cần đăng nhập | Không | Bắt buộc |
| Độ khó | Vừa | Cao hơn nhiều |

Không đưa dữ liệu điểm, học phí vào RAG: RAG không tính toán và lọc chính xác theo mã sinh viên, đồng thời tạo rủi ro lộ dữ liệu cá nhân.

# 3. Hạ tầng và nguồn lực hiện có

- Server GPU với 48GB VRAM: đủ chạy LLM cỡ 14B–32B (bản lượng tử hóa) và các model embedding, reranker.

- Nền tảng Moodle (elnda.eaut.edu.vn): có sẵn hệ thống tài khoản người dùng, có thể tận dụng cho đăng nhập và làm kênh nhúng chatbot.

- Phần mềm quản lý đào tạo của công ty APIS, viết trên nền .NET: nguồn dữ liệu cho câu hỏi cá nhân (giai đoạn 2).

- Kế hoạch RAG đã có: Ollama, ChromaDB/FAISS, embedding BGE-M3.

# 4. Lộ trình triển khai

## Giai đoạn 0: Xác định phạm vi (1–2 tuần)

- Thu thập 100–200 câu hỏi thật từ Phòng Đào tạo, fanpage, email, nhóm Zalo sinh viên.

- Phân loại câu hỏi: loại 1 (văn bản) hay loại 2 (dữ liệu cá nhân), nhóm người hỏi, tần suất.

- Bộ câu hỏi này đồng thời là bộ test để đo độ chính xác của chatbot ở các giai đoạn sau.

- Chốt đối tượng ưu tiên: sinh viên, giảng viên hay cán bộ Phòng Đào tạo.

## Giai đoạn 1: MVP(Minimum Viable Product, tức "sản phẩm khả thi tối thiểu".) với RAG trên văn bản (4–6 tuần)

Làm trước vì không đụng đến dữ liệu cá nhân. Luồng xử lý:

- Thu thập: quy chế đào tạo, chương trình đào tạo các ngành, quy định học phí, thông báo, FAQ(Frequently Asked Questions).

- Làm sạch: nhiều văn bản là PDF scan, cần OCR (Optical Character Recognition, tức "nhận dạng ký tự quang học")  và kiểm tra lại. Đây thường là bước tốn công nhất.

- Chia đoạn theo cấu trúc văn bản: cắt theo Điều/Khoản để chatbot trích dẫn được nguồn, ví dụ “theo Điều 12, Khoản 3”.

- Gắn metadata: tên văn bản, số quyết định, ngày hiệu lực, khóa áp dụng. Quy chế khác nhau giữa các khóa tuyển sinh, thiếu metadata này chatbot sẽ trả lời sai quy chế.

- Embedding bằng BGE-M3, lưu vào ChromaDB.

- Tìm kiếm + rerank: lấy khoảng 20 đoạn gần nhất, dùng reranker (ví dụ bge-reranker-v2-m3) chọn lại 3–5 đoạn tốt nhất.

- Sinh câu trả lời bằng LLM qua Ollama, bắt buộc trích nguồn; không tìm thấy thì trả lời “không có thông tin”, không được bịa.

Chọn LLM: ưu tiên model mạnh tiếng Việt (ví dụ dòng Qwen). Các model ra mới liên tục, nên chạy thử 2–3 model trên bộ câu hỏi ở giai đoạn 0 rồi so điểm để chọn.

## Giai đoạn 2: Tra cứu dữ liệu cá nhân từ phần mềm APIS (6–10 tuần)

LLM không đọc trực tiếp dữ liệu mà gọi các hàm tra cứu do trường kiểm soát. Ví dụ:

Sinh viên: "Tôi còn nợ môn nào?"

→ LLM quyết định gọi: lay_mon_no(ma_sv)

→ Hệ thống trả về: [Toán cao cấp 2, Vật lý 1]

→ LLM diễn đạt lại thành câu trả lời

Các phương án kết nối với phần mềm APIS

Vì phần mềm do bên thứ ba cung cấp, cách kết nối phụ thuộc vào những gì APIS hỗ trợ và điều khoản hợp đồng. Có ba phương án, xếp theo thứ tự ưu tiên:

| Phương án | Cách làm | Ưu điểm | Nhược điểm / rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| A. API chính thức của APIS (khuyến nghị) | APIS cung cấp REST API hoặc web service chỉ đọc; nếu chưa có, đặt hàng APIS viết thêm | Ổn định khi APIS nâng cấp; đúng hợp đồng; APIS chịu trách nhiệm logic nghiệp vụ | Có thể phát sinh chi phí; phụ thuộc tiến độ của APIS |
| B. Truy vấn CSDL chỉ đọc | Tài khoản read-only, chỉ cấp quyền trên các view; ưu tiên truy vấn bản sao (replica) thay vì CSDL chính | Chủ động, dữ liệu gần thời gian thực | Cấu trúc bảng có thể đổi khi APIS nâng cấp; cần APIS đồng ý; dễ hiểu sai logic nghiệp vụ (ví dụ cách tính điểm tích lũy) |
| C. Đồng bộ định kỳ | Xuất dữ liệu cần thiết (hằng đêm) sang CSDL riêng của chatbot | Tách biệt hoàn toàn, không ảnh hưởng hệ thống chính | Dữ liệu chậm tối đa 1 ngày; phải duy trì job đồng bộ |

Lưu ý: phần mềm .NET thường dùng SQL Server làm CSDL, nhưng cần xác nhận với APIS. Không ghi dữ liệu vào CSDL của APIS trong mọi trường hợp.

Câu hỏi cần làm việc với APIS

- Phần mềm hiện có API hoặc web service nào không? Có tài liệu kỹ thuật không?

- Nếu chưa có, APIS có thể viết thêm các endpoint chỉ đọc không? Chi phí và thời gian?

- Hợp đồng hiện tại có cho phép trường truy cập trực tiếp CSDL (chỉ đọc) không?

- Hệ quản trị CSDL là gì, phiên bản nào? Có hỗ trợ bản sao (replica) không?

- Phần mềm có hỗ trợ đăng nhập tập trung (SSO) hoặc xác thực qua token không?

- Lịch nâng cấp phiên bản và cách thông báo khi thay đổi cấu trúc dữ liệu?

Danh mục hàm tra cứu đề xuất

| Hàm | Chức năng | Người được dùng |
| --- | --- | --- |
| tra_diem(ma_sv, hoc_ky) | Điểm các học phần theo học kỳ | Chính sinh viên đó |
| lay_mon_no(ma_sv) | Danh sách học phần chưa đạt | Chính sinh viên đó |
| lich_hoc(ma_sv, tuan) | Lịch học theo tuần | Chính sinh viên đó |
| lich_thi(ma_sv, hoc_ky) | Lịch thi, phòng thi | Chính sinh viên đó |
| hoc_phi(ma_sv) | Học phí phải nộp, đã nộp | Chính sinh viên đó |
| tien_do_tot_nghiep(ma_sv) | Số tín chỉ đã tích lũy, còn thiếu | Chính sinh viên đó, cố vấn học tập |

Nguyên tắc bảo mật bắt buộc

- Mã sinh viên lấy từ phiên đăng nhập, không bao giờ lấy từ nội dung chat. Nếu không, sinh viên A chỉ cần gõ mã của sinh viên B là xem được điểm của người khác.

- LLM không được truy cập SQL trực tiếp. Mọi truy vấn đi qua lớp API chỉ đọc, mỗi hàm kiểm tra quyền trước khi trả dữ liệu.

- Đăng nhập dùng chung tài khoản với Moodle hoặc hệ thống SSO của trường.

- Ghi log mọi lần tra cứu dữ liệu cá nhân (ai, lúc nào, tra gì) để kiểm tra khi cần.

- Điểm, học phí là dữ liệu cá nhân, cần tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/NĐ-CP); nên tham khảo ý kiến bộ phận pháp chế của trường.

## Giai đoạn 3: Tích hợp và vận hành (liên tục)

- Kênh tiếp cận: widget trên website trường, block trong Moodle, có thể thêm Zalo OA.

- Ghi log hội thoại và nút đánh giá (hữu ích / không hữu ích) cho từng câu trả lời.

- Chuyển cho cán bộ Phòng Đào tạo khi chatbot không chắc chắn hoặc người dùng yêu cầu.

- Quy trình cập nhật văn bản: ai đưa quy chế mới vào, ai kiểm tra, xử lý văn bản hết hiệu lực.

# 5. Bộ công cụ đề xuất

| Thành phần | Lựa chọn |
| --- | --- |
| LLM | Ollama + model mạnh tiếng Việt (Qwen hoặc tương đương) |
| Embedding | BGE-M3 |
| Vector DB | ChromaDB (giai đoạn đầu), cân nhắc Qdrant khi dữ liệu lớn |
| Reranker | bge-reranker-v2-m3 |
| Backend chatbot | Python + FastAPI |
| Lớp API kết nối APIS | Theo phương án chọn ở giai đoạn 2 (có thể viết bằng .NET nếu cần gần với hệ thống APIS) |
| Khung RAG | Tự viết pipeline đơn giản trước, sau đó cân nhắc LlamaIndex / LangChain |
| Đánh giá | Bộ câu hỏi test, chấm đúng/sai/bịa, kiểm tra trích dẫn |

# 6. Đo lường chất lượng

- Retrieval: trong 5 đoạn tìm được có đoạn chứa đáp án đúng không (Recall@5).

- Câu trả lời: tỷ lệ đúng, sai và bịa. Với quy chế đào tạo, trả lời sai nguy hiểm hơn trả lời “không biết”, nên tỷ lệ bịa phải được theo dõi riêng.

- Trích dẫn: nguồn được dẫn có thật sự chứa thông tin đó không.

- Tra cứu cá nhân: kiểm thử phân quyền, bảo đảm không thể xem dữ liệu của người khác bằng bất kỳ cách đặt câu hỏi nào.

# 7. Tiến độ dự kiến

| Giai đoạn | Thời gian | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- |
| 0. Xác định phạm vi | 1–2 tuần | Bộ 100–200 câu hỏi, phạm vi, đối tượng ưu tiên |
| 1. MVP RAG | 4–6 tuần | Chatbot trả lời quy chế, CTĐT có trích nguồn; báo cáo độ chính xác |
| Làm việc với APIS | Song song GĐ1 | Chốt phương án kết nối A/B/C |
| 2. Tra cứu cá nhân | 6–10 tuần | Đăng nhập, các hàm tra cứu, kiểm thử bảo mật |
| 3. Tích hợp, vận hành | Liên tục | Kênh website/Moodle/Zalo, log, quy trình cập nhật |

# 8. Rủi ro và biện pháp

| Rủi ro | Biện pháp |
| --- | --- |
| Chatbot bịa thông tin quy chế | Bắt buộc trích nguồn; trả lời “không có thông tin” khi không tìm thấy; theo dõi tỷ lệ bịa |
| Trả lời quy chế sai khóa | Metadata khóa áp dụng; hỏi lại khóa của người dùng khi cần |
| Lộ dữ liệu cá nhân | Mã SV lấy từ phiên đăng nhập; API chỉ đọc có kiểm tra quyền; ghi log |
| APIS không hỗ trợ kết nối | Dùng phương án C (đồng bộ định kỳ); triển khai giai đoạn 1 độc lập trước |
| Văn bản lỗi thời | Quy trình cập nhật, gắn ngày hiệu lực, loại bỏ văn bản hết hiệu lực |
| Quá tải server | Giới hạn số yêu cầu đồng thời; chọn model vừa với VRAM |

# 9. Từ vựng chuyên ngành

| Tiếng Anh | IPA | Nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Retrieval-Augmented Generation (RAG) | /rɪˈtriːvəl ɔːɡˈmentɪd ˌdʒenəˈreɪʃən/ | Sinh câu trả lời có tìm kiếm tài liệu |
| embedding | /ɪmˈbedɪŋ/ | Vector biểu diễn ý nghĩa văn bản |
| chunking | /ˈtʃʌŋkɪŋ/ | Chia văn bản thành đoạn |
| reranker | /riːˈræŋkər/ | Mô hình xếp hạng lại kết quả |
| tool calling | /tuːl ˈkɔːlɪŋ/ | LLM gọi hàm bên ngoài |
| endpoint | /ˈendpɔɪnt/ | Điểm truy cập của API |
| read-only | /riːd ˈoʊnli/ | Chỉ đọc |
| replica | /ˈreplɪkə/ | Bản sao cơ sở dữ liệu |
| hallucination | /həˌluːsɪˈneɪʃən/ | Hiện tượng mô hình bịa thông tin |
| single sign-on (SSO) | /ˈsɪŋɡəl ˈsaɪn ɒn/ | Đăng nhập một lần cho nhiều hệ thống |

# 10. Kết luận và việc cần làm ngay

Dự án nên bắt đầu từ phần an toàn và có giá trị ngay (RAG trên văn bản), đồng thời làm việc sớm với APIS vì việc kết nối dữ liệu cá nhân phụ thuộc nhiều vào bên cung cấp phần mềm. Các việc cần làm ngay:

- Thu thập bộ câu hỏi thật và danh mục văn bản quy chế, CTĐT đang hiệu lực.

- Gửi danh sách câu hỏi kỹ thuật (mục 4, giai đoạn 2) cho công ty APIS.

- Dựng thử pipeline RAG trên một văn bản (ví dụ quy chế đào tạo) để đo độ chính xác ban đầu.

- Thống nhất với Phòng Đào tạo về đầu mối kiểm duyệt nội dung và quy trình cập nhật.

Thực tế:

1.Lấy dữ liệu các văn bản, tôi chuyển sang file.txt

2.Trunk dữ liệu thành  ở đây là file json: chunks_QD168-2026.json

- Theo cú pháp JSON, mỗi khối nằm trong cặp ngoặc { ... } là một object (đối tượng). Cả file là một mảng (array, cặp ngoặc vuông [ ... ]) chứa nhiều object như vậy, cách nhau bằng dấu phẩy.

- Theo ngữ cảnh RAG, mỗi object này là một chunk (đoạn), tức một mẩu kiến thức để tìm kiếm.

- Khi nạp vào cơ sở dữ liệu vector, nó trở thành một bản ghi (record). Mỗi hệ có tên riêng: Chroma gọi là document, Qdrant gọi là point.